PROPOSTA

Registo Inteligente de Cancro da Mama - SPS

Version 0.1
18 março 2026

--

CONFIDENCIAL

Índice

Change Log	3

Sumário Executivo	3

Modelo Operacional	4

Proposta Financeira	6

1. Desenvolvimento Dashboard Indicadores e Fase Piloto em 3 Hospitais - Ano 1	7

2. Manutenção Anual Dashboard Indicadores	8

3. Módulo Específico EUSOMA	9

Timeline	10

Termos e Condições	11

Scope

Client		SPS

Author	Daniela Antunes, Tiago Taveira-Gomes

Recipient	Adriana Salgueiro, Paulo Cortes, Ana Rita Garcia, Gabriela Sousa

# Change Log

#### Version 0.1

Proposta inicial baseada no pedido realizado.

# Sumário Executivo

A MTG Research and Development Lab (MTG) propõe colaborar com a Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) para a implementação do Registo Inteligente de Cancro da Mama. Esta iniciativa visa superar as limitações dos registos tradicionais, implementando uma infraestrutura tecnológica avançada para geração de evidência em tempo real (Real-World Evidence).

O projeto assenta numa colaboração estratégica entre três entidades e respetivas tecnologias:

- Opvance (Hardware e Cibersegurança): Fornece a plataforma TERAS (Zero-Trust), garantindo o hardware/infraestrutura central inviolável e federada.

- Asklepic (Extração IA e Refinamento): Fornece a ferramenta PARSE, utilizando Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para curadoria e validação de dados clínicos não estruturados.

- MTG (Engenharia de Dados e Visualização): Desenvolve os processos ETL (como investimento de risco, sem custo) e o Dashpackage, que consiste no dashboard interativo e na ferramenta de extração de relatórios para instalação local.

# Modelo Operacional

Para garantir o rigor científico, a soberania dos dados e a conformidade legal, a operacionalização do projeto segue um fluxo tecnológico e metodológico concebido para operar numa arquitetura federada. Este modelo assenta no paradigma algorithm-goes-to-data, assegurando que a informação sensível nunca abandona o perímetro físico e lógico de segurança das instituições de saúde. O ciclo de vida dos dados, desde a aprovação regulamentar até à extração de indicadores EUSOMA, desenvolve-se através das seguintes fases integradas:

Fase 1: Preparação Ética, Legal e Regulamentar (CES e EPD)

A operacionalização inicia-se com a submissão formal do projeto aos conselhos de administração, Comissões de Ética para a Saúde (CES) e Encarregados de Proteção de Dados (EPD) de cada hospital participante, um processo liderado e orquestrado pela SPS. A MTG fornece o pacote de documentação técnica basilar, que inclui o Protocolo do Estudo e o Data Protection Impact Assessment (DPIA) master.

Fase 2: Implementação da Infraestrutura de Segurança e Soberania (Opvance)

Paralelamente procede-se à implementação da plataforma TERAS (Zero-Trust Data Space Platform), fornecida pela Opvance. Esta plataforma atua como o eixo central de cibersegurança e orquestração, sendo implementada na infraestrutura própria gerida pela SPS. A sua função é garantir um canal de comunicação bidirecional seguro com as instituições de saúde e fornecer um ambiente inviolável (tamper-proof) e auditável para a receção exclusiva de resultados analíticos agregados. Esta camada assegura a conformidade estrita com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), operando com base no princípio de que nenhuma entidade central confia por defeito nos nós periféricos sem verificação criptográfica contínua.

Fase 3: Engenharia de Dados e Normalização - Processo ETL (MTG)

A MTG desenvolve os processos de extração, transformação e carregamento (ETL - Extract, Transform, Load) especificamente para serem implementados na infraestrutura de cada hospital. Este processo permite a extração dos dados dos sistemas de informação heterogéneos da própria instituição (como o SClinico) e mapeia-os para um modelo de dados comum harmonizado (OMOP-CDM).

O objetivo central desta fase é dotar cada hospital da infraestrutura de dados e da capacidade tecnológica necessárias para conseguir correr o pacote de estudo (Dashpackage) de forma autónoma.

É esta normalização local que viabiliza todo o ecossistema: ao terem os dados estruturados no seu próprio ambiente, os hospitais ganham a capacidade de extrair os indicadores clínicos e de reportar à SPS a informação agregada necessária (como o relatório EUSOMA), garantindo em simultâneo a total interoperabilidade semântica e a soberania inegociável sobre os seus dados brutos.

Fase 4: Extração e Controlo de Qualidade via Inteligência Artificial (Asklepic)

Para colmatar a vasta quantidade de informação clínica que reside em formatos não estruturados, como notas clínicas em texto livre, o projeto introduz o framework PARSE da parceira Asklepic.

Esta ferramenta atua como um board data manager local alimentado por Modelos de LLMs treinados para a curadoria de dados em saúde. A ferramenta processa os textos livres e extrai as variáveis clínicas necessárias (incluindo as exigidas para a norma EUSOMA). O processo de refinamento e controlo de qualidade é altamente parametrizável: o algoritmo calcula probabilisticamente o seu grau de certeza na extração. Variáveis com um nível de confiança abaixo de um limiar pré-definido (por exemplo, uma margem de erro estimada superior a 15%) são automaticamente isoladas numa fila de revisão. Os clínicos locais acedem ao PARSE para validar o grau de concordância entre a sugestão da IA e o documento original, baseando a sua decisão em guidelines clínicas codificadas na plataforma. Quaisquer edições ou validações humanas alimentam diretamente o Data Lake institucional, refinando o modelo e garantindo uma fidelidade clínica variável a variável sem paralelo nos registos convencionais.

Fase 5: Implementação do Dashpackage e Geração de Resultados EUSOMA (MTG)

Com o repositório local devidamente populado com dados OMOP-CDM harmonizados e dados não estruturados já validados pela IA, a MTG procede à execução do Dashpackage, previamente desenvolvido com recurso a dados dummies, no servidor de cada centro clínico participante. O Dashpackage é um artefacto de software autónomo (codebase artifact), contentorizado via tecnologia Docker para facilitar o seu isolamento e execução segura. Este motor processa os dados localmente e utiliza o Apache Superset para instanciar interfaces gráficas dinâmicas e personalizadas, oferecendo às equipas médicas dashboards interativos que cobrem epidemiologia descritiva avançada e gestão de coortes ao nível do doente (patient-level). Fundamentalmente para as metas do projeto, este módulo contém a lógica de cálculo predefinida para agregar os dados validados e gerar de forma automatizada o relatório exigido para a certificação EUSOMA, para que estes dados sejam enviados para o ambiente seguro e para alimentar os dashboards da SPS, reduzindo a carga administrativa local.

Fase 6: Agregação Central e Visualização Federada (SPS)

O ciclo encerra-se com a comunicação dos resultados operacionais do Dashpackage para o servidor central. É imperativo sublinhar que os nós locais executam as queries estipuladas e exportam de volta para a infraestrutura TERAS (Opvance) única e exclusivamente pacotes de dados rigorosamente agregados e anonimizados de forma irreversível. Na sede da infraestrutura do Registo, a SPS tem acesso a um painel de controlo central consolidado que apresenta a Real-World Evidence gerada em tempo real, combinando os indicadores de qualidade e as métricas EUSOMA de todos os centros participantes. Este modelo garante que a SPS atinge os seus objetivos de monitorização científica e clínica à escala nacional, cumprindo na íntegra os mais elevados preceitos éticos e de cibersegurança ao descentralizar o armazenamento do dado primário.

# Proposta Financeira

(Todos os valores apresentados excluem IVA)

O modelo financeiro reflete a natureza mista deste ecossistema, distinguindo claramente os investimentos em inovação,  suportados a título de parceria e partilha de risco pela MTG e pela Asklepic, dos custos operacionais e de licenciamento tecnológico essenciais à infraestrutura. De forma a dar resposta ao pedido de detalhe unitário, a estrutura abaixo apresenta os custos de desenvolvimento central e a estimativa para a implementação do Piloto nos 3 Hospitais iniciais.

## 1. Desenvolvimento Dashboard Indicadores e Fase Piloto em 3 Hospitais - Ano 1

Esta fase cobre todo o desenvolvimento fundacional da tecnologia, o licenciamento base, a implementação da infraestrutura e a execução completa do piloto nos primeiros 3 hospitais. Para dar resposta ao pedido de valores unitários de cada serviço, detalhamos a estrutura abaixo:

| Fase | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1. Planeamento | Desenvolvimento do Protocolo e Preparação do DPIA do projeto | € 3 000 |
| 3. Desenvolvimento e Implementação dos processos de ETL | Desenvolvimento e implementação dos processos ETL nos centros participantes para extração e harmonização de dados dos vários sistemas hospitalares. (Investimento e risco assumido a 100% pela MTG na vertente de parceria ) | € 0 |
| 4. Aquisição de Hardware para SPS | Aquisição de hardware físico dedicado para a SPS. | € 10 000 |
| 5. Instalação e Configuração TERAS (Opvance) | Implementação e configuração da infraestrutura central de segurança (Zero-Trust) alojada na SPS (Opvance). | € 10 000 |
| 6. Desenvolvimento do Dashpackage ‘vanilla’ | Desenvolvimento central do Dashpackage 'Vanilla'. Inclui a modelação de coortes complexos e a interface de visualização dos indicadores escolhidos. | € 25 000 |
| 7. Licença PARSE (Piloto - 3 Hospitais) | Instalação standalone configurada especificamente para este projeto nos 3 hospitais piloto durante o 1º ano (investimento de risco assumido pela Asklepic para o piloto) | € 0 |
| 8. Configuração e Refinamentos Locais do Dashpackage baseado nos primeiros resultados | Adaptação e configuração do Dashpackage e dos scripts de extração de dados para cada um dos três centros clínicos participantes. Refinamento iterativo do modelo de agregação com base nos dados iniciais recebidos dos centros participantes. | € 6.000 |
|  | Total | € 54 000 |

##### Nota: 
Uma vez que o servidor central da SPS receberá e armazenará única e exclusivamente dados agregados (sem qualquer identificação de doentes), a aquisição de Hardware Físico (orçamentada em 10.000 €) pode ser substituída por uma solução Cloud. Caso a SPS opte por não comprar o hardware, podemos implementar o sistema numa Cloud Europeia soberana e segura (Scaleway). Optando por esta via, os 10.000 € iniciais são eliminados, passando a existir um custo de alojamento Cloud de aproximadamente 3.500 € / ano.

## 2. Manutenção Anual Dashboard Indicadores

Após a conclusão do Piloto (após 1 ano), iniciam-se os custos operacionais para manter o ecossistema a funcionar, garantir a segurança contínua e permitir a evolução clínica do Registo ao longo dos anos.

| Fase | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1. Manutenção e Licença TERAS | Suporte técnico, licenciamento e cibersegurança da infraestrutura central da SPS | € 10 000 |
| 3. Suporte e Atualização do Dashpackage | Taxa anual fixa que cobre atualizações de pequenas funcionalidades na base de código do Dashpackage (módulos analíticos e camada de visualização). Esta taxa assegura a fiabilidade operacional contínua, a compatibilidade com alterações no esquema de dados agregados e a aplicação de atualizações de segurança periódicas no ambiente do dashboard. | € 1 500 |
| 4. Licença PARSE | Licença da plataforma autónoma de ingestão e estruturação automática de dados clínicos, ativada após o primeiro ano de piloto para suportar a operação contínua e em escala no âmbito deste projeto. | € 30 000 |
| 5. Configuração PARSE (Expansão por Centro) | Configuração local da plataforma PARSE para cada novo centro (ULS) adicionado à rede do Registo durante a fase de expansão. | € 5 000/ por centro |
| 6. Validação Clínica Externa (Expansão por Centro) | Passo de validação externa obrigatória por clínicos especializados em cada novo centro, garantindo que a extração de dados e as métricas estão clinicamente precisas e adaptadas à realidade local. | € 7 500/ por centro |
|  | Total | € 54 000 |

### Nota: 
É nosso objetivo estratégico que a plataforma PARSE seja internalizada pelas ULS à medida que o Registo é expandido. Dessa forma, após a fase inicial de implementação, os custos associados ao licenciamento e manutenção destas ferramentas deverão transitar e ser sustentados diretamente pelos respetivos hospitais, não onerando financeiramente a SPS.

## 3. Módulo Específico EUSOMA

#### Investimento Inicial - Módulo Específico EUSOMA

| Fase | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1. Desenvolvimento do Package EUSOMA | Desenvolvimento central do pacote de estudo específico (Package) para a extração das métricas EUSOMA. Este pacote de software autónomo é desenhado para correr nas instituições locais. | € 20 000 |
| 3. Refinamento e Configuração Local | Configuração e adaptação do Study Package na infraestrutura dos 3 hospitais piloto (2.000 € por instituição). | € 6 000 |
| 4. Reporte Agregado EUSOMA | Geração do primeiro relatório de resultados agregados enviado para a SPS (que pode também alimentar o dashboard de indicadores). | € 1 500 |
|  | Total | € 27 500 |

#### Manutenção e Serviços Contínuos - Módulo Específico EUSOMA

| Fase | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1. Manutenção e Execução do Módulo EUSOMA | Execução periódica do Study Package diretamente nas ULS (instituições locais) e envio contínuo do report de resultados agregados para a SPS, permitindo o reporte atualizado para o EUSOMA. | € 1 500 / ano |
|  | Total | € 1 500 |

# Nota: 
A estruturação e o envio de dados específicos para o EUSOMA serão realizados com recurso à plataforma PARSE, caso consigamos assegurar a sua implementação nas ULS participantes. Caso não seja possível a sua adoção atempada por parte das instituições, a extração ficará assegurada e prosseguirá através da nossa metodologia atual de processamento de dados da MTG.

# Timeline

O projeto está estruturado para arrancar com um Piloto em 3 Hospitais ao longo de 12 meses (considerando os tempos reais de aprovação institucional), seguindo-se o alargamento (Rollout) aos restantes 17 hospitais (totalizando a rede de 20 centros).

Fase Piloto (3 Hospitais)

- Mês 1 a Mês 2 (Preparação e Setup Inicial): Elaboração e fecho do Protocolo Clínico/Técnico e do Data Protection Impact Assessment (DPIA) master. Início do desenvolvimento do Dashpackage base ('Vanilla') e do Package EUSOMA.

- Mês 3 a Mês 7 (Aprovações Regulamentares e Infraestrutura): Submissão e tramitação dos processos nas CES e EPD de cada uma das 3 instituições (prevendo-se uma sobreposição de processos, com uma duração média estimada de 4 meses por hospital). Finalização do desenvolvimento do Dashpackage 'Vanilla'. Configuração e implementação da infraestrutura de segurança TERAS (Opvance) na SPS.

- Mês 8 a Mês 9 (Implementação Local e Extração IA): Implementação da ferramenta PARSE(Asklepic) nos hospitais piloto. Início do processo de estruturação de dados não estruturados via IA e validação pelos clínicos locais. Refinamentos e configuração do Package EUSOMA.

- Mês 10 a Mês 12 (Refinamento, Execução e Primeiros Resultados): Refinamentos iterativos e controlo de qualidade dos dados estruturados. Execução do Dashpackage localmente nos 3 hospitais piloto. Execução do Study Package EUSOMA e report dos resultados agregados.

Fase de Expansão (Rollout) – Mês 13 em diante: Alargamento progressivo do sistema e instalação do Dashpackage nos restantes 17 centros clínicos previstos.

# Termos e Condições

1. Validade da Proposta

Esta proposta é válida para aceitação por um período de 60 dias a partir da data de submissão. Após este período, a MTG reserva-se o direito de rever a disponibilidade de recursos, o âmbito técnico e a estrutura de custos.

2. Cronograma do Projeto e Governação

- Estimativas: O cronograma proposto é uma estimativa baseada na colaboração atempada da SPS e dos centros clínicos participantes. A MTG não se responsabiliza por atrasos causados por fatores fora do seu controlo, nomeadamente o tempo necessário para a obtenção dos pareceres da Comissão de Ética e do Encarregado de Proteção de Dados de cada instituição.

- Ciclos de Revisão: Para garantir o progresso do projeto, a SPS terá um prazo máximo de quinze (15) dias úteis para fornecer feedback consolidado sobre as entregas (ex: revisão técnica do Dashpackage e do DPIA master).

- Aprovação Tácita: Caso não seja recebido feedback por escrito dentro deste período de 15 dias úteis, o documento ou artefacto sob revisão será considerado aprovado por defeito, permitindo o avanço para a fase seguinte.

3. Implementação de Software, Suporte e Code Freeze

- Responsabilidade de Instalação e Soberania: O Dashpackage é instalado na infraestrutura local do centro de saúde. A instituição mantém a soberania total sobre os seus dados brutos. O centro de saúde permanece exclusivamente responsável pela cibersegurança e proteção de dados do seu ambiente.

- Congelamento de Código (Code Freeze): Assim que a versão final do Dashpackage for formalmente aprovada e a fase de implementação começar, o âmbito analítico e a estrutura do código entrarão em Code Freeze. Quaisquer alterações fundamentais solicitadas durante este período serão tratadas como um Pedido de Alteração (Change Request), podendo impactar o cronograma e incorrer em custos adicionais.

4. Propriedade Intelectual e Licenciamento

- Propriedade Intelectual Tecnológica: O código-fonte dos processos ETL, da ferramenta Asklepic (PARSE), do Dashpackage e da infraestrutura Opvance (TERAS) são propriedade da MTG e dos seus respetivos parceiros tecnológicos.

- Propriedade e Licenciamento de Dados: Os dados clínicos originais permanecem propriedade e sob a soberania de cada centro clínico participante. Por sua vez, os dados agregados e anonimizados de forma irreversível, gerados pelo Registo, serão propriedade conjunta da SPS e dos centros clínicos que contribuíram com os dados.

5. Exclusões e Limitações

Para evitar qualquer ambiguidade, os seguintes serviços e responsabilidades estão explicitamente excluídos deste acordo:

- Acesso Direto a Dados: A MTG nunca acede diretamente aos dados dos doentes, atuando em estrito cumprimento da metodologia algorithm-goes-to-data.

- Submissões Institucionais e Éticas: A garantia de obtenção dos pareceres das CES e EPD de cada instituição é da responsabilidade da SPS. A MTG limita o seu envolvimento ao fornecimento do Protocolo e do DPIA Master.

- Recrutamento de Centros: O orçamento não inclui atividades relacionadas com a identificação, recrutamento, contratação ou gestão da relação com os centros de saúde participantes. A SPS é exclusivamente responsável por garantir e manter o compromisso formal e a participação ativa de todos os centros.

- Expansão do Âmbito da Doença: Qualquer trabalho relacionado com novas patologias para além do Cancro da Mama está excluído e requer uma negociação separada.